项目编号：WYGZ2016005

**皖南医学院风雨操场墙面砖拆除项目**

**竞争性磋商文件**

**皖南医学院国有资产管理处**

**2016年1月**

目 录

[第一章 竞争性磋商公告 1](#_Toc441244580)

[第二章 竞争性磋商须知前附表 3](#_Toc441244581)

[第三章 竞争性磋商须知 4](#_Toc441244582)

[一、总则 **4**](#_Toc441244583)

[（二） 竞争性磋商文件 **4**](#_Toc441244584)

[（三） 响应文件的递交及编制 **5**](#_Toc441244585)

[（四） 响应文件的递交 **8**](#_Toc441244586)

[（五）磋商与评审 **8**](#_Toc441244587)

[（五）授予合同 **11**](#_Toc441244588)

[第四章 合同主要条款 13](#_Toc441244589)

[第五章 项目需求 16](#_Toc441244590)

[第六章 综合评分办法 17](#_Toc441244591)

[第七章 响应文件格式 19](#_Toc441244592)

# 第一章 竞争性磋商公告

我校就风雨操场墙面砖拆除项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合资质条件的供应商参加投标和磋商。具体情况如下：

**一、项目概况**：

（一）项目名称：风雨操场墙面砖拆除项目；

（二）项目编号：WYGZ2016005;

（三）项目预算：103278.55元；

（四）项目内容：

1.风雨操场原内墙面砖铲除：原内墙面砖（规格：600\*600通体砖，保留二块砖高度的墙裙，即铲除高度从1.2米-13米）铲除，铲至抹灰层（做好保护措施，不得破坏1.2米高墙裙，如破坏，自行修复，以上所有费用列入造价不作调整）；拆除的建筑垃圾运出校外并满足市容管理要求；目前地面已铺设通体砖，拆除时须做好成品保护工作，要求满铺家装保护垫，局部再加铺缓冲保护层，以上所有费用列入造价不作调整。

2.墙面一般抹灰：12厚1:3水泥砂浆底，8厚1:2.5水泥砂浆面；局部因拆除原因造成的坑洼不平请局部修补，以上所有费用列入造价不作调整。

3.刷喷涂料：批腻子两遍，立邦漆涂料(工程漆)两度；施工完毕，现场保洁。

**二、投标资质**：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）近三年，在经营活动中没有不良记录；

（五）具有建筑安装专业三级及以上资质。建设工程类相关资质须是建设行政主管部门核发的，且经年检合格。

**三、现场勘察、标前答疑**：投标人自行联系采购人。

**四、竞争性磋商文件**：见附件，请自行下载。

**五、响应文件份数**：一式三分（正本一份，副本二份），每份响应文件须清楚表明“正本”或“副本”字样。

**六、响应文件递交**：

（一）响应文件递交截止时间及开启时间：2016年2月1日9:30；

（二）地点：芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院滨江校区图书信息楼东辅楼5楼5001室；

（三）递交响应文件时间截止后，磋商小组与供应商磋商，请供应商法定代表人或其授权委托代表（提供授权委托书）出席。

**七、联系方式**：

（一）联系人：黄老师

（二）联系电话：0553-3932052

皖南医学院国有资产管理处

2016年1月22日

# 第二章 竞争性磋商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编 列 内 容** |
| 2.1 | 项目名称 | 皖南医学院风雨操场墙面砖拆除项目 |
| 2.2 | 采购人 | 招标人名称：皖南医学院  联系人：黄老师  电话：0553-3932052 |
| 2.3 | 招标范围 | 详见磋商公告 |
| 2.4 | 项目工期要求 | 15天（详见第四章） |
| 2.5 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见磋商公告。 |
| 2.7 | 现场踏勘、标书答疑 | 不组织，投标人自行联系采购人 |
| 2.8 | 分包 | 不允许分包。 |
| 2.9 | 磋商保证金 | 金额：人民币伍仟圆整。  形式：保证金必须从投标单位账户以转账、电汇方式汇入到指定账户**（注明“WYGZ2016005保证金”）**  开 户 名：**皖南医学院**  开户银行：**安徽省芜湖市建行中山路支行**  帐　　号：**34001672208050139762** |
| 2.10 | 磋商保证金的退付 | 保证金的退付：未中标人保证金的退付在中标公告发布后10个工作日内退付（无息）。中标人磋商保证金自动转为履约保证金。 |
| 2.11 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 2.12 | 签字或盖章要求 | 响应文件的内容均须经投标人法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。 |
| 2.13 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 2.14 | 递交响应文件时间、地点 | 详见磋商公告 |
| 2.15 | 递交响应文件截止和开标时间、地点、开标条件 | 投标截止和开标时间、地点：详见磋商公告  开标条件：**递交响应提供下列文件，否则投标人的投标文件不予接收：**  **（1）法定代表人或授权委托人身份证明、法定代表人授权委托书（2）法人营业执照副本（3）资质证书（4）磋商保证金凭证** |
| 2.17 | 合同履约担保 | 履约担保的金额：人民币壹萬圆整。 |
| 2.18 | 履约保证金交纳及退付 | 中标人所缴纳的该项目磋商保证金自动转作履约保证金，中标人须提供书面材料确认。  履约保证金的退付程序为：项目实施完毕，经验收合格的，中标人凭项目合同、业主单位签署的验收报告提出退付申请，待招标人审核后，直接无息退付中标人。 |
| 2.19 | 磋商有效期 | 自磋商之日起30天内。 |

# 第三章 竞争性磋商须知

一、总则

（一）采购方式及定义

1.本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

2采购人指本项目的需求方皖南医学院。

3.合格的供应商

（1）满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1. 满足本文件实质性条款的规定。

4.适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

5.磋商费用

（1）供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1. 本次竞争性磋商采购人不收取文件工本费与成交服务费。

6.竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

（二）竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件构成

竞争性磋商文件有以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）竞争性磋商须知前附表

（3）竞争性磋商须知

（4）合同主要条款

（5）项目需求

（6）评审标准

（7）响应文件格式

2.竞争性磋商文件的澄清及修改

（1）任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在皖南医学院校园网上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

（三）响应文件的递交及编制

1.供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人将拒收。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

3.响应文件的语言及度量衡单位

（1）供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

4.响应文件构成

（1）供应商应该按照磋商文件的要求编写响应文件应。

（2）供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

5.证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

（1）供应商应按要求提交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。

（2）供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

6.报价明细表、主要材料及配件单价表

（1）供应商应按照竞争性磋商文件规定格式填报报价明细表、主要材料及配件单价表。每项费用只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（2）竞争性磋商报价应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）费，以及管理费、利润和规费、税金等一切费用。

**最终报价一经确定不得更改，且不受市场价格波动影响。**

（3）其它费用处理

竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

7.响应文件货币

响应文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

8.磋商保证金

（1）供应商提交的磋商保证金必须在响应文件提交截止时间前送达，并作为其磋商响应的组成部分，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。

（2）中标单位的磋商保证金，将自动转为履约保证金，不足部分在双方签订合同前交齐。

（3）未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书发出后10个工作日内退还。

（4）有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

5）磋商文件规定的其他情形。

9.响应文件份数和签署

（1）供应商应严格按照竞争性磋商公告要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。

（3）除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

（四）响应文件的递交

1.响应文件的密封和标记

（1）供应商应将响应文件正本和所有副本密封，并加盖供应商公章。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

（2）密封的响应文件应：

1）注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按竞争性磋商公告中注明的地址送达；

2）注明磋商项目名称、项目编。

3）未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

2.响应文件提交截止时间

（1）采购人收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。

（2）采购人可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

（1）采购人将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席。

（2）磋商仪式由采购人代表主持，竞争性磋商领导小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

（3）磋商时请纪检监督人员查验响应文件密封情况，至响应文件开启时间后由磋商小组开启响应文件。

2.磋商小组

（1）磋商仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

（2）磋商小组将按规定由3人以上单数组成。

（3）磋商小组工作原则

（4）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

3.响应文件审查

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.供应商澄清

（1）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。

5.磋商程序、最后报价、综合评分

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（3）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

（5）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选单位的评审方法。

（6）评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（7）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名中标候选单位，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.响应无效和终止磋商活动条款

（1）响应无效条款

1）未按要求交纳磋商保证金的；

2）未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

4）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的（本竞争性磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

5）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

7.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.确定成交供应商

（1）采购人在评审结束后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选单位中，按照排序由高到低的原则确定中标候选单位。

（2）采购人在中标单位确定后2个工作日内在“皖南医学院校园网”公告中标结果。

（六）授予合同

1.签订合同

（1）采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

（2）中标单位拒绝签订采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的中标候选单位中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为中标单位并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标单位不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（3）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.履约保证金

（1）中标单位在收到成交通知书后，磋商保证金将自动转为履约保证金，不足部分在双方签订合同前交齐。

（2）履约保证金的退还：合同有效期截止后，中标单位自行下载、完成《皖南医学院项目履约保证金退付申请表》办理保证金退还手续。

# 第四章 合同主要条款

一、工程概况

1．工程名称：皖南医学院滨江校区风雨操场墙面砖拆除工程（合同编号： ）

2．工程地点：皖南医学院滨江校区风雨操场内

3．合同价：万仟佰拾元角分（小写： 元）,其中预留金4842.02元。

4．合同工期：工期15天（日历天），开工日期2016年 月 日，完工日期2016年 月 日。乙方每推迟一天罚款500元，以此类推，推迟10天没收全部工作履约金，不可抗力因素除外。

二、工程量结算方式和依据

1．本工程的计价依据是招标文件、投标文件、中标通知书及建设单位通知书等。

2．本合同履约保证金为5000元。施工结束并经过验收合格后，凭相关凭证（汇款单据、验收报告等）无息退还。

3．本工程原则上不办理工程变更。

4．所有合同款支付，乙方须提供正式发票。

三、付款方式

**本工程不支付进度款**，工程完工后组织验收，验收合格在两周内按我校要求提供完整的竣工决算资料，终审结束，施工单位先将5%的质保金汇入皖医账户，凭发票及汇款凭证（5%质保金）付至终审价的100%；正常使用满一年且无质量问题一次性退回质保金。（质保期从验收合格日期开始计算）

四、质量保证

1.乙方必须按照甲方认可的工程量清单内容规范施工，竣工验收必须达到合格标准。隐蔽工程必须及时通知甲方验收并办理签证手续；变更项目必须按照甲方书面的变更通知要求施工。

2.招标文件中规定品牌的材料，在进场时必须报甲方现场负责人签字确认品牌及数量，没有签字确认的材料禁止使用(表格形式参照如下表)，一经发现，立刻作退场处理。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格及参数 |
| 1 | 乳胶漆 | 立邦 |  |

注：其他以上未列入的配件或材料，供应商可根据实际情况予以增加

3.工程施工必须满足国家和地方现行规范要求。

五、安全管理

乙方按照安全生产管理条例有关规定要求，安全生产，文明施工，施工过程中发生的任何事故由乙方承担完全责任，与甲方无关。

六、现场岗位管理与责任

1．甲方需指派专人和乙方联系，并告知联系人联系方式。

2．甲方有义务协调、配合乙方人员进行现场施工。

3．乙方现场负责人 (联系方式： )是甲方认可的现场负责人，该同志必须常驻现场，负责处理乙方施工过程中发生的一切事项；甲方指定后勤管理处 (联系方式： )为该项目的现场负责人，负责项目管理、决算办理及工程款支付等相关事宜。

4．乙方应做到文明施工，施工期间不得损坏污损校园其他设施，花岗岩路面不能行车，材料及垃圾要人工二次倒运。

5．在施工期间，乙方应每天清理施工现场，垃圾堆放有序并及时运出校园并遵循芜湖市市容局管理规定。

七、工程验收

1.工程完工后及时报学校组织验收，验收合格后办理工程竣工决算。

2. 乙方验收时须提供详细的清单，验收合格后两周内提交竣工资料(项目决算、水电图纸、改造竣工平面图、产品使用说明及合格证等所有竣工资料)。

八、其他

1．本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交工程所在地人民法院诉讼解决。

2．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4．本协议一式捌份，甲方陆份，乙方贰份，甲、乙双方签字盖章后生效。

九、合同订立

1．合同订立时间：2016年 月 日

2．合同订立地点：皖南医学院新校区后勤管理处办公室

# 第五章 项目需求

一、工作量：详见工程量清单

二、其他要求：

1.请各投标单位依据项目的特点和清单及自身实力进行综合报价，工程量清单中数量在±3%范围内不予调整，一经评标小组确认，综合单价即为固定单价，不得变更。在施工过程中，原则上不对工程量作任何变更，如属于漏项或漏量，请及时提出，待我校书面确认后方可实施。如没有我校的书面确认，超预算的工程量，施工方自理。

2.请各投标单位认真组织踏勘现场，考虑可行的施工方案，再结合自身情况，综合报价。措施费不论如何不予调整，请各投标单位考虑风险。

3.工程中主要材料规定如下：

涂料工程漆品牌为立邦工程漆，包括底漆和面漆。

4.工程施工工期为15天，请各单位认真编写施工组织设计和计划进度，每推迟一天罚款500元，以此类推，推迟10天没收全部工程履约金。

1. **本工程不支付进度款**，工程完工后组织验收，验收合格在一周内按我校要求提供完整的竣工决算资料，终审结束，施工单位先将5%的质保金汇入皖医账户，凭发票及汇款凭证（5%质保金）付至终审价的100%；正常使用满一年且无质量问题一次性退回质保金。

注：因学校预算批复原因，该笔款项最早在2016年4月方能支付，请考虑这段期间的垫资。

6.报价表中单价需提供详细的组价明细。

# 第六章 综合评分办法

**一、总则**

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的要求对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价得分80分、技术得分20分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中保留小数2位。

**投标人评标综合得分=报价得分+技术得分**

**二、评标内容及标准**

**1、报价得分占总分80%,分值为80分。**

报价得分采用百分制，具体步骤和要求如下：

（1）有效报价的平均价确定为评标基准价。有效报价指的是在完全响应招标文件的前提下并低于清单控制价的所有报价，其对应的分值为100分（基准分）。由招标方组织专家评标，采用综合评分法，按总得分推荐前二名作为中标候选单位。

（2）各投标人的价格得分按如下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×80%（价格权值）×100。

**2、技术得分20分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **分值** | **备注** |
| 1 | 内容完整性和编制水平 | 4 | 对投标文件的关于施工组织方面的进行整体评价，由评标委员会酌情赋分，满分4分。 |
| 2 | 施工质量保证体系 | 3 | 质量管理体系完善，工程质量措施完善，按单位、分部和分项分解细化,具体明确，制度健全，有针对性，具体可靠,能确保工程质量的，得3分；存在缺陷或不足的，酌情减分； |
| 3 | 施工安全保证体系 | 5 | 安全保障体系完善，安全措施或制度健全的，有具体的脚手架（最高13米）搭设方案得5分。不足酌情减分； |
| 4 | 文明施工与成品保护措施 | 5 | 有明确的文明施工及成品保护方案和措施的，着重针对地面已铺设通体砖的保护。由评标委员会酌情赋分，满分5分。 |
| 5 | 投标人业绩 | 3 | 投标人近三年承担过大型维修改造工程的，每一项得1分。最多得3分。（认定企业业绩的依据为中标通知书和合同，中标通知书和合同的复印件装订在投标文件中，原件用档案袋密封在开标前随投标文件一起递交给监督人员，以供评委核对，未提供原件者业绩为零分，业绩时间以合同上的时间为准。） |

其他：如第一中标人放弃中标,或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以选择排名第二名中标。

第七章 响应文件格式

**响 应 文 件**

**项 目 名 称：**

**项 目 编 号：**

**供应商名称 ：**

**日 期 ：**

**响应文件目录**

**一、开标一览表**

**二、资格性和符合性检查响应对照表**

**三、资信证明文件**

**四、报价明细表**

**五、主要材料及配件单价表**

**六、技术响应文件要求**

**七、竞争性磋商函格式**

**一、开标一览表**

招标编号：

投标人名称： 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 投标报价（小写） | 投标报价（大写） |
| 1 | 皖南医学院风雨操场墙面砖拆除项目 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 完工日期： | | | |
| 售后服务响应时间： | | | |
| 质保期： | | | |
| 其它优惠条件： | | | |

注: 1、报价不得涂改否则其投标作无效标处理。

2、投标总价包括装修价、材料、人工、运输、安全及保险、税金、安装调试、验收、人员培训、售后服务等全部报价。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

授权代表签字：

投标人名称（盖章）： 日期： 年 月 日

二、资格性和符合性检查响应对照表

供应商全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资格和符合性检查响应内容** | **是否响应**  **（填是或者否）** | **响应文件中的**  **页码位置** |
| 1 | *文件1 工商营业执照（复印件，加盖公章）* |  |  |
| 2 | *文件2 法人授权书（原件，非法定代表人参与磋商时必须提供）* |  |  |
| 3 | *文件3 投标人一般情况表（原件）* |  |  |
| 4 | *文件4 供应商必须提供有效期内的建筑安装专业三级及以上资质证书（复印件，加盖公章）* |  |  |
| 5 | *竞争性磋商文件中的其他实质性要求* |  |  |

三、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

*文件1 工商营业执照（复印件，加盖公章）*

*文件2 法人授权书（原件，非法定代表人参与磋商时必须提供）*

*文件3 投标人一般情况表（原件）*

*文件4 供应商必须提供有效期内的建筑安装专业三级及以上资质证书（复印件，加盖公章）*

2、非实质性资信证明文件目录

文件1 本项目的实施安排（格式自定）

文件2 能说明响应产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证产品技术参数的其他宣传资料）（如有）

文件3 其他和本项目有关的证明材料

法人授权书格式

致：皖南医学院：

我\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加皖南医学院风雨操场墙面砖拆除项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人签名：

职务： 职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

年 月 日

身份证：

复印件粘贴处

**投标人一般情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称： | | |
| 2 | 总部地址： | | |
| 3 | 当地代表处地址： | | |
| 4 | 电话： | | 联系人： |
| 5 | 传真： | | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） | | |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） | | |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  | |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  | |

说明：所有投标申请人都须填写此表；

授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**四、投标报价明细表**

项目名称：皖南医学院风雨操场墙面砖拆除项目

项目编号： 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  |  |  | ………… |
| 1 | XX（材料） |  |  |  |  |
| 2 | **…** |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |
| 7 | … |  |  |  |  |
| 8 | … |  |  |  |  |
| 9 | … |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

投标单位盖章：

**五、主要材料及配件单价表**

项目名称：皖南医学院风雨操场墙面砖拆除项目

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格 | 单位 | 单 价 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

投标单位盖章：

**六、技术响应文件要求**

施工流程及工艺、工期计划及劳动力安排、质量保证措施。主要阐述：安全施工措施（脚手架的搭设）、文明施工措施（垃圾清扫及清运），成品保护措施（对地面砖的保护）等。

七、竞争性磋商函格式

致：皖南医学院

根据贵方的风雨操场墙面砖拆除项目竞争性磋商文件，正式授权下述签\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名和职务)代表我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字人）兹宣布同意如下：

1.按竞争性磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件开启时间起遵循本响应文件。

5.如果在确定成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方别确认成交,我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在竞争性磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

9.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_ \_\_月\_\_ \_\_日