- 皖南医学院询价函－皖南医学院大学新生档案整理、数字化项目（项目编号：WYGZ2021059）

我校以询价方式购置所需货物与服务，现将有关事项告下:

一、供应商报价须知

（一）资格要求

供应商必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）报价书编制

1、供应商提供的报价书必须按项目进行编制、报价，不得漏报，以包为单位分别装订、密封、标识和递交。否则，报价无效。

2、供应商在制作报价书时，应提供证明其公司及报价产品满足本询价函要求的证明文件，完整的技术方案，包括售后服务、培训、质量保证等。

3、供应商对其所提供的货物服务，凡属国家实行许可、认证或注册管理的，必须在其报价书中附有国家主管部门颁发的相应证件或复印件。

4、供应商提供的证明文件或其复印件，必须清晰、完整。

5、报价书在其重要内容方面须有签章。如为授权代表签字，则须附有法定代表人授权书。

6、报价书应一份正本、二份副本，共一式三份。

（三）项目评审

1、供应商应认真阅读本询价函。如对本询价函做出报价，即表示认可了我校提出的各项要求，且不可撤回。

2、在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，我校组织的询价小组将以最低报价的供应商作为第一中标候选单位。

3、询价采购函的相关规定及供应商的报价书将作为本项目拟签合同的组成部分。

4、如供应商在参与我校组织的采购活动中有不诚信行为，一经查实，该供应商将被记入不诚信供应商名单。

二、货物服务技术要求

1、服务要求：见附件。

2、项目控制价：6万元/年，共3年；

3、报名时间：2021年4月28日9：00--5月7日17:00

4、报名方式：网上报名，邮件名“项目编号+公司全名”，将报名表、营业执照、开户许可证、法定代表人授权委托书原件扫描,压缩后发送至邮箱：470242012@qq.com。

5、投标截止时间：请于2021年5月10日下午2:30前，将投标报价密封送至国有资产管理处，逾期恕不予接受。

6、履约保证金：3000元。履约保证金的退付程序为：项目实施完毕，经验收合格的，中标人凭业主单位签署的验收报告提出退付申请，待采购人审核后，直接无息退还中标人。

开户信息如下：

收款单位：皖南医学院、账号34001672208050139762

开户银行：安徽省芜湖市建设银行中山路支行

7、联系人：赵老师，联系电话：0553-3932052;

地址：芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院东辅楼5楼5002室。

皖南医学院国有资产管理处

2021年4月27日

附件1：

- 皖南医学院大学新生档案整理、数字化采购需求

- 一、采购技术规格

## 档案数字化扫描

- 项目概述

对皖南医学院新生档案进行整理、数字化加工，并将最终工作成果导入到用户单位的档案系统中，以实现学校内部查询利用和档案管理等应用。

#### 2、业务性标准规范

《归档文件整理规则》（DA/T22-2000）

《档案著录规则》（DA/T18-1999）

《文书档案文件级目录数据库结构与著录细则》（DB 34/T 450-2004）

《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017）

《归档文件装订规范》 国家档案局

《电子文件归档与管理规范》（GB/T 18894—2002）

#### 3、安全性标准规范

《计算机病毒防治管理办法》 中华人民共和国公安部令第51号

《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240—2008）

《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）

《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》 国家档案局发布

《档案数字化外包安全管理规范》 国家档案局发布

4、数字化扫描操作流程

档案加工流程主要分为档案接收、清点核对、目录建库、档案扫描前整理、批量扫描、图像处理及优化、图像质检、图像格式转换、图像数据挂接、数据验收、数据备份、档案归还等工序。在现场加工过程中，档案数字化加工必须严格按照《纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31—2005）和采购人要求进行，确保档案实体和档案信息的安全、保密，档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰。

### （二）加工流程说明及各工序操作标准如下：

1.档案领取：从档案库提取需要进行数字化加工的档案原件到加工现场（可以按工作日、班次或批次提取），根据需要清点到盒（卷），记录每盒（卷）档案件数及页数，不出现遗漏登记或重复登记。

2.档案检查：检查人员对领出的档案原件进行数量清点和纸张检查，发现问题及时登记并提交用户审核处理。

3.档案消毒：符合有关案卷消毒要求和规定，使用环保无害、安全的消毒设备和药品。

4.档案拆卷：统一用剪刀或刀片，确保档案无损伤。

5.档案扫描：档案可根据纸质质量的好坏选择合适的扫描仪扫描，对较老、较薄的和不可拆卷的档案需要采用专业不拆卷非接触冷光源扫描仪进行扫描，不得涂改和损坏原始档案。

6.图像修正：检查所扫描图像的质量，特别是检查图像是否清晰、有无缺页、影像方向是否正确。利用计算机对扫描后形成的影像文件进行精细处理，包括纠偏、去污、裁剪、色彩调整等修饰工作。

7.条目著录：索引条目的著录，包含了案卷条目、卷内条目两种。目录数量、档号与档案实体一一对应，无缺录、漏录、重录、多录以及顺序颠倒、件号错动、件号不连续等情况。目录各著录项目内容完整，文字标点准确无错误。

8.数据对接：建立目录数据和档案图像之间的一一对应关系。

9.数据校对：对扫描的图像与相应数据信息链接的准确性进行检查。

10.硬盘存储：将扫描的图像和相关的信息及时地存储在移动硬盘上，一式三份。

### （三）数字化加工步骤：

#### 1、档案领取与归还

说明如下：

- 项目正常运行后，须提前向业主方提交申请，档案交接员确定待领取档案的全宗、年份、保管期限、目录号后，填写《借还卷登记表》，由业主方负责人审批后，方可进行档案领取。

- 档案领取需及时，以保证项目组正常运作，项目组内应留存待加工档案数量为一天所加工量。

- 从档案库房领取档案，档案交接员应与业主方案卷工作人员仔细确定领取档案案卷数量，保证所领取的档案是正确的，填写《借还卷登记表》(附图示)双方确认无误，在登记表上签字确认。所有领取案卷一律不得离馆。

- 如果档案交接员发现档案在页码数和纸张数方面有偏差，提交用户进行处理。如果没有偏差，则双方签字确认。

- 领取的档案数字化加工流转完毕后，档案交接员对待归还档案进行检查确认，确定待归还案卷的数量，并严格检查案卷还原装订及顺序。

- 按照案卷案号顺序将装订完成的案卷放入档案盒；与业主方档案交接人员进行清点检查，填写《借还卷登记表》，确认无误后，双方签字确认。

- 业主方档案交接员将归还档案入库上架。

#### 2、案卷扫描前整理

扫描前整理要求

- 保密处理：凡信息资源中出现秘密、机密、绝密等字样的档案，应及时交回采购人工作人员处理。

- 认真清点档案页数，如原案卷编写的页数与实际页数不符时，应进行修改。

- 对不拆除装订物可能影响扫描效率、效果的档案，可拆除装订物，但应确保档案文件不因此而受损害。

- 根据采购人要求，对拟扫描档案逐份进行鉴定，区分扫描件与非扫描件。对档案严重破损、污染和字迹褪变等情况，应在《档案扫描登记表》中标注“此件不扫”、“此页不扫”、“原件破损”、“原件模糊”、“原件残缺”等情况说明。

- 对霉变、破损、折皱不平的档案，应当进行技术处理再扫描，档案除霉、托裱、展平等技术处理应符合国家规定，且不得损害档案。

#### 3、档案扫描操作标准

- 根据招标方提供的工作单核对目录，修改有错误的目录并将档案实体按照实际扫描页重新编号并填写到工作单中，作为文件和质检依据。

- 如遇到档案纸张质地脆弱，不适合反复拆装订的档案，将采用不拆卷扫描设备和方式进行扫描。

- 如遇破损、黄脆档案，将采用裱糊工艺进行修复。

- 为最大限度的减少对原始档案的二次损伤，将对老旧档案在扫描之前进行覆膜。

- 扫描时，根据纸张质地、底色、薄厚程度等因素，设置最佳的扫描明暗度、对比度设置，保证原始扫描图像效果与原件吻合。

- 部分不能拆卷的档案采用平板进纸方式扫描，尽量确保纸张扫描时放置端正，从而保证原始扫描图像无歪斜，减少后期处理可能带来的图像失真。

- 对于档案中的“筒子页”，应当平摊开后进行整幅扫描。折子页、图纸、表格等应整页扫描。超长页进行分页扫描后，要拼接成一页。

- 采用平板或零边距扫描仪，根据不同档案的特点进行彩色、灰度或者彩色格式扫描，含照片、珍贵档案、红头文件、印鉴均采用彩色扫描；原始扫描影像将采用无压缩JPG格式保存；扫描分辨率300dpi（对于案卷中出现字迹较小较淡、较密集等情况，可将分辨率提高到300dpi以上 ）。

- 扫描前各类型纸张放正，若因为扫描不规范产生超过的黑边，则退回重扫。

- 扫描纸张原本不规则，导致出现的黑边或者白边，则在流程单备注栏说明。

- 扫描人员对照流程单以卷为单位进行扫描保存，文件夹以案卷号命名。

- 扫描过程中发现页面字迹靠边现象，应在页面背后附一张A4白纸倒放进行扫描，修图人员发现此等情况，便知如何处理该图像。

- 幅面超过A3的纸张需要多次分块扫描拼接处理，使用PS或者COREDRAW等图像处理软件进行拼接，做到完整、无缝。

- 发现档案粘连，若对档案内容不影响，则进行分离处理，但决不可造成档案破损；若对档案内容有影响，则立即报告用户档案管理人员处理并做好处理记录。发现夹页应立即报告用户方档案管理人员处理。

- 对于特别难扫的档案，要调整对比度和亮度，以保证扫描后的图像质量清晰，其中的名字、数字、章印清晰可辨。在保证其中的名字和数字、章印清晰可辨的情况下，可适当牺牲图像扫描质量，包括阴影的呈现、白边增加等（保证内容不覆盖）。

- 扫描后图像文件名应为4位，如：0001。

- 图像命名后，应按流程单前处理环节统计的页数对照扫描命名后的页数进行查看页数，核实是否有偏差，如有页数偏差，查找原因，如果是扫描造成漏扫进行补扫在核对页数，如果为前处理人员对页数统计错误，及时报告项目负责人，在流程单加入相应的漏数页数，使页数能够达成一致。

#### 4、图像文件质量标准

- 色彩与分辨率

获取影像时一般为300dpi。特殊纸张或档案原件清晰度不高的，可通过增加分辨率，调整亮度、对比度等技术参数，直至扫描图像清晰为止。每次取样位数1，图片大小为2339 *1654。对于同一份档案，清晰度不同，特别是铅笔、钢笔、圆珠笔同时存在的，以文件主要部分的清晰为准，必要时可一页多扫。具体标准如下：

- 文字材料：300dpi，彩色扫描，对于案卷中出现字迹较小、较密集等情况，将分辨率提高到400dpi。

- 照片：300dpi，彩色扫描

- 文字加照片：300dpi，彩色扫描

- 图纸资料：300dpi，彩色扫描

- 文件上贴的纸条：300dpi，彩色扫描

- 实体可辨别则扫描影像也应可辨别，达到复印效果。

- 图像文件大小要求：彩色二值扫描A4页面：30K左右。灰度扫描A4页面：150K左右。

- 根据档案实体情况，进行“原件不清”标志。（由于档案中出现：原件字迹磨损、复印件（身份证等）不清晰、传真纸褪色、字迹模糊、装订时裁边对原件有损害的情况下，需要标注“原件不清”）

（2）存储格式

按业主单位要求图片最终存储采用无压缩JPG格式和多页PDF格式。最后存储在数据库中。

档案扫描时，数据存储格式应与业主单位现用档案管理系统相兼容，兼容多种图像文件格式（如：PDF、TIFF、JPG等）。本公司保证在业主单位现用档案管理系统中不需进行数据转换即可直接利用，并配合业主单位进行新系统对接工作，同时实现已扫描过关的档案可直接查询使用。

（3）倾斜度

扫描完毕的图像文件进行纠偏、版面居中处理，页面端正，无明显倾斜， 倾斜度不大于1°。

（4）图像规格

扫描时按照纸质档案的纸张大小扫描成像，打印时按标准A3、A4等标准尺寸输出。

（5）图像外观标准

- 图像脏点、脏斑：对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理。处理过程中应遵循保持档案原貌的原则。为了节省存储空间，应对图像进行裁边处理，去除多余白边。（在50%的比例下看不到污点）；

- 无论图像大小，都要保证上下左右四边尺寸合理，边距过宽的要切掉，边距过窄的要加宽。

- 字迹洇透：采用字迹锐化的功能，清晰字迹笔画。

- 图像深浅不一：采用平衡功能，调整图像深浅一致。

- 图像拼接处信息要完整，不能缺少信息。

（6）图像修正标准

对于少量解放前的档案和手写的契约档案，纸质发黄，很多还沾有各种污渍，且档案信息中包含了诸如毛笔、铅笔、钢笔、油印件、复写件等多种类型的字迹，还有印鉴、照片等图形，要求通过扫描修正，并对扫描件进行有效的处理，提高电子档案的清晰度和美观度，达到能清晰阅读。对特殊档案（复印档案、传真档案、蓝底色工程图纸等）有相应的图像处理技术。

- （7）原件校验标准

- 校验基本原则：字迹能清晰阅读为标准，同时也要考虑到页面的平整美观。

- 中缝处理 夹缝阴影：以不影响字迹为标准。

- 原件页面凹凸不平/折痕：以不影响字迹为标准，处理完成后交档案室修复或不处理。

- 档案编号与档案顺序号：档案编号必须正确，档案流水号不能有跳号情况。

- 页面完整：页面必须完整保存，不能有缺失。

- 版面歪斜：以原件下边缘为对齐线，原页面歪斜除外，倾斜角度以不多于2度为原则。

- 色差:有与原件不符的情况，需要进行色彩校正。

- 字迹或图像清晰度：不得有失真现象(可放大到实际尺寸来检查判断)。

- 其它原则：不需要数字化的页面:无任何标记的空白页及招标单位认为不需要扫描的。

- 最终提供给用户的档案数据为无压缩JPG格式原件和多页二层PDF两种格式各一份，并将上述两种格式数据记录成DVD光盘一式三份。（光盘由用户提供），保证图像清晰。

#### （8）扫描图片文件命名要求

图像存储：图像文件命名格式：第一级目录为图像文件的保存路径，为根目录下的一级目录；第二级目录名为全宗号；第三级目录名为保管期限+档案标识+年度+卷号（3位）；文件名为件号+子件号（2 位）十页号（3位）十扩展名。

#### （9）案卷还原装订流程

- 扫描工作完成后，拆除过装订物的档案应按档案保管的要求重新装订。恢复装订时，应保持档案的排列顺序不变，做到安全、准确、无遗漏。

- 剔除档案上的金属物，如订书钉、回形针、大头针和金属夹等。

- 认真核对档案页码、文件总数、排列顺序，发现错误的地方及时纠正。

- 经核对无误的档案，以文件左边沿和下边（底边）沿为准，依次整理整齐进行装订。

- 在整理过程中，如果发现文件无装订边，在装订时会造成危害文件字符时，应适度镶边后再装订。

- 装订应尽可能利用原孔装订，不能按原孔而需重新打孔的档案，打孔时严格按照规定沿档案文件左边适当处打孔，确保既不漏页也不损害文件字符。

- 案卷采用“三孔一线”方式装订，系线时要按照标准方法操作，线不可太长或太短，系线松紧适度。

- 装订成册的档案必须保证每页都装订成功，不可有漏装掉页情况出现。

- 装订好后档案按顺序分案卷号排放。

- 自检装订情况，对不合格案卷重新装订。

- 检查完毕后，贴档案封条、盖章。

- 及时将装订完毕的档案上交采购人工作人员清点入库，并做好交接确认工作，交接需有相关的交接单。

#### （10）质检、挂接流程

质检：

- 1、打开档案数字化加工软件，获取任务，确认档案号与影像数量准确无误后方可进行质检工作；

- 2、档案扫描完成后，需要与档案室现有的计算机目录数据进行一一对应。其中，扫描文件以卷为单位进行存储，案卷目录应对应到相应图像文件所在的文件夹；卷内目录应对应到相应页数的图像文件。

- 3、逐页翻看检查影像，图像的质量情况，优质率达到99%以上；

- 4、著录检查（与目录核对）：关键字段要求100%正确，其余字段的录入错误率控制在千分之二以内。目录核对错误率控制在千分之一以内；

- 5、条目与图像挂接检查：挂接正确率达到100%。

挂接：

熟悉“南大之星”档案管理系统电子文件管理模块功能与构架，熟练使用该系统著录、挂接等操作。

- 数据挂接。将目录和扫描图像导入业主单位档案管理软件中，并一一对应挂接。业主单位不负责提供批量挂接方案和技术，可以协调、协助中标方研究解决批量挂接问题。

- 挂接的图像，同一全宗同一目录（或年度）应选择同一种格式，整体保持一致。挂接以一个目录（卷内文件）或一个年度（归档文件）的档案为单位进行挂接。

- 数据挂接完整无缺，不漏件，不漏页。

- 扫描件页数、件页号----档案实体件页数、件页号----目录数据库中件页数、件页号三者完全一致。

- 挂接后检查数据是否正确。如果有一条不对，则需全部检查或重新挂接。

- 挂接后系统运行正常。

#### （11）图像处理二次优化方案

在图像采集过程使用全球领先的扫描设备专业扫描采集软件，从图像采集阶段保证图像质量需求，尽量减少不同图像采集系统之间的差异性，同时与专业的图像处理软件相结合，实现完美无缝的衔接。针对历年档案中各种较难处理的特殊档案进行二次优化，最大程序满足客户图像质量需要。

图像二次优化

- 图像美白：对图像中出现的影像图像质量的杂质：如黑点、黑边、黑线、黑框等进行美白处理；

- 图像纠斜：影像纠偏功能包括：自动纠偏和手动纠偏两种，自动引纠偏根据预设角度对图像进行自动纠正，但部分图像因为角度纠正后可能会出现内容变形的情况，因此还需要手动进行角度的偏转，偏转最小值为1度。

- 图像锐化、文字加深处理：历史档案中存在多种复印件，字迹较为模糊，采用图像锐化、文字加深处理能增强文字视觉效果，最大程度保证图像清晰度；

- 图像拼接：对于分幅扫描的原件，采取图像拼接方式。

- 版心调整：将必要的信息内容居中处理。

#### （12）数据核对、修改、补录标准

- 对需要整理的档案有必要进行检查，对缺少、多余材料要及时通知招标方给予修正。

- 按照扫描、档案管理的要求对档案进行整理、扫描、装订，整理的资料应符合档案管理规范。

- 用电脑打印档案封面、卷内目录、并编制入库档案的案卷目录册。

- 按招标单位工作人员的指定，按档案号做好档案的入库、上架、排放，做好上架接收记录。

- 在实际档案扫描过程中，招标单位移交给中标单位的档案的调阅工作。

- 扫描过程中对外新签收的档案资料需进行扫描装订后在移交。

#### （13）档案扫描入库标准

根据行业要求，我公司严格遵守检查按四级要求分类进行：

- 一级检查：作业人员自查；

- 二级检查：为作业人员互检；

- 三级检查：在作业人员自查、互检的基础上，由质检人员对作业人员所以做的数据进行抽样检查。

- 四级检查：在三级检查的基础上，对作业组扫描录入的数据进行再一次检查。四级检查由招标单位进行抽样检查。一般情况下对一至二级检查发现的问题应进行全面及时的修改，并经复检通过后方可提交下一级检查。

### （四）验收计划

#### 1、档案实体验收

数据验收首批以1000页为单位，验收合格后以1万页为单位，分批由加工单位自检合格后提交。

检查档案还原质量是否合格，要求档案拆卷后需按原位置装订。保证卷内顺序按原页码排列，页面无损毁，涂改、破损、丢失。档案还原如有问题，中标方应及时返工进行补救。

#### 2、样品数据验收

中标方应先期完成50卷且不少于1000页档案数字化加工样品，并将样品数据交由招标方预检，验收合格后，所有档案数字化加工成品均应符合样品标准。

#### 3、数据抽检

以抽检的方式检查已完成数字化转换的所有数据，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量。一个全宗的档案，数据验收时抽检的比率不得低于10%。

#### 4、验收指标

目录数据库与图像文件挂接错误，不完全对应，或目录数据库、图像文件之一出现不完整、不清晰、有错误等质量问题时，都视为不合格产品。

档案装订：检查所有档案的装订还原情况，差错率小于等于万分之一。

扫描图像：漏扫率为零。

图像质量：图像质量情况优质率99%。

目录核对：以案卷（文件）为单位，关键字段正确率100%，其余字段录入错误率≤1‰。

条目与图像挂接：挂接正确率100%。

档案原始材料：100%不缺失，不损坏。

#### 5、验收审核

数据验收以抽检方式进行。提交验收数据不论涉及验收标准哪一条，不合格的，全部发回中标方重新加工；

在验收中检出的错误，中标方及时、无偿予以纠正并再次提交招标方验收；

全部档案验收合格后，须经分管领导审核、签字后方有效；

如全部档案完成后不能通过验收的，视为产品加工方违约；

#### 6、数据备份

数据验收合格后，包括无压缩JPG格式和多页双层PDF格式，以移动硬盘双套存储格式向招标方移交。

### （五）质量保证及异常情况处理方案

#### 1、如何保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰

（1）扫描过程

- 档案扫描员扫描过程中，如发现影像页内容缺失，立即停止扫描，并检查原始档案与数字化档案的是否一致，如发生内容缺失应立即重新扫描，确保扫描档案内容的完整性；

- 原始档案页面内容出现模糊、褪色、清晰度低的情况，可调节扫描仪亮度、对比度来加强清晰度，如仍不足以使数字档案清晰，可取得招标单位档案部门同意的情况下使用描填、复印等技术手段提高清晰度，再次扫描；如不可以在原始档案上做修改，则在后期图像处理时使用图像处理软件对数字档案的亮度、对比度进行调整，直到达到最佳效果；

（2）图像处理

- 图像处理工作由图像处理相关专业毕业，并在本公司参与过百万幅面以上大型项目的员工担任；

- 图像处理员对照每一卷原始档案的每一页内容对照数字化档案进行检查，发现原始档案页面与数字化档案影像页内容不一致、缺失等情况，立即使用扫描仪重新扫描。如发现清晰度、亮度达不到招标单位档案室标准的，使用图像处理软件对亮度、对比度进行调节。对有噪点、黑边、页面颠倒、图像偏斜的扫描影像、利用生产线自带图像处理功能进行删除噪点、删除黑边、调整页面方向、纠正图像角度等图像处理工作，以使图像达到标准要求；

（3）检查

- 图像处理组长首先对本组成员的数字化档案影像页进行检查，不合格的影像页通知责任人进行返工；

- 初查通过的数字化档案交由检查员进行检查，如发现不合格数字化档案页面，检查员记录不合格原因、数量、责任人、所属小组、小组长姓名，对相关责任人进行处罚并召开小组会议进行整改；

- 检查员检查通过的数字化档案交由数字加工负责人进行抽查，如抽查中发现抽查合格率的影像页达不到100%，图像处理员、组长、检查员及其它相关责任人根据级别进行处罚，严格控制数字化档案页面质量。

#### （2）异常情况处理

异常处理是指在档案加工过程中发现的档案原件类错误进行登记。

◇档号类

- 档号模糊不明确：是指同批案卷中存在个别案卷的全宗号、目录号、年度案卷号不统一。

- 案卷号缺失：是指一批案卷中相邻两卷案卷标识案卷号不连续。

- 重名：是指不同案卷内容案卷号相同。

◇页码类

- 跳号：是指案卷中相邻两张独立纸张都存在标识页码但页码标识不连续，排列如：3、5或3、9等。

- 漏页：是指案卷中存在独立纸张无标识页码。

- 页码重复：是指案卷本身只有一套页码标识系统，其中存在单张独立纸张页面存在两个或以上页码标识。

- 开放页码：是指案卷纸张起始页码不为1，或结束页码与案卷封皮总页码（或目录结束页码）不符合。

- 附页：是指案卷中存在附页且附页未按该卷页码系统标识页码号。

- 目录错乱：是指案卷原件卷内目录所标识页码号与实际卷内文件标识页码、内容三者不相符。

- 折叠页码：由于折叠页导致页码在原件背面。

◇纸质类

- 纸张破损：是指档案纸张破损程度远超该卷其他纸张，无法进行正常处理。

- 纸张粘连：是指相邻纸张粘连程度远超处理标准的、影响扫描影像成像内容。

### （六）档案目录著录要求

1、档案文件目录以“件”为单位录入，对“件”界定准确。

2、必录项目：

（1）卷内文件目录：档号（全宗号、目录号、案卷号、件号）、题名、文件编号、责任者、文件时间、页号、页数、保管期限。

（2）归档文件目录：档号（归档年度、机构问题、保管期限、件号）、题名、文件编号、责任者、文件时间、页数。

3、标题：

（1）原文件标题能够反映文件内容的，照录原文件标题著录。原文件标题不能揭示文件主要内容的，著录时应根据文件内容重新拟定题名，并用“[ ]”加以标识。自拟的标题力求完整、准确、精炼。

（2）原文件题名中有“全省（市、县）”、“我省（市、县）”、“各省（市、县）”、“我（厅、局、单位）”、“本（厅、局、单位）”等不规范简称的，应规范录入为“×××省（市、县）”、“×××省（市、县）×××厅（局）”等通用简称，同一地名的用法保持前后一致。

（3）文件题名涉及数字的，年、月、日及部队番号、工程代号、设备型号等，著录时，录为阿拉伯数字。专用名称如“十八届一中全会”、“三个代表”、“‘三八’妇女节”等，照原文著录，不改为阿拉伯数字。

4、文号：

文号的著录，按原文件文号据实著录，联合发文有多个文件编号时，一般只著录全宗单位的文件编号。简报期号不得著录在文号中。

5、责任者：

（1）文件责任者按文件上的落款署名或印章单位著录，用全称或统一规范的简称。对于“省（市、县）×××厅（局）”、 “本（厅、局）”、“省（市、县）委”、“省（市、县）政府”等不规范简称的，应规范录入为“×××省（市、县）×××厅（局）”、“×××省（市、县）委”、“×××省（市、县）政府”等通用简称，同一地名的用法保持前后一致。

（2）多个责任者，选择录入3个重要的责任者，其他责任者可用“等”省略，但全宗单位是责任者的、或文号是责任者单位的，该责任者不能省略，两个以上责任者之间用“；”号隔开。

（3）个人责任者，如领导讲话文件，责任者著录个人姓名，必要时在姓名后加对文件内容负有责任的职务、职称或其他身份，并加“（）”。

（4）文件责任者不得为空。文件没有署责任者的，或者责任者不完整或有误的，要根据文件内容考证责任者，外加“[ ]”。

6、文件时间：

文件时间著录8位阿拉伯数字，如“20130425”，不足位数补“0”，无法考证时间补“0”，如“00000200”，表示文件仅知月份，年、日未知。

7、保管期限：

按同一案卷中文件最高保管期限，确定该卷的保管期限，其它文件保管期限同卷。

- 目录数量、档号与档案实体一一对应，无缺录、漏录、重录、多录以及顺序颠倒、件号错动、件号不连续等情况。目录各著录项目内容完整，文字标点准确无错误。

### （七）安全要求

严格遵守《保密守则》及业主单位的有关规定。档案扫描工作必须在业主单位指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。不得遗失、损坏档案，如有违法者，将追究法律责任。施工单位应做到：

1、与项目工作人员签订保密协议，加强对工作人员的保密教育。

2、建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为。

3、不同的工序之间要采取措施，杜绝泄密事故的发生。

4、扫描加工场地的安全及保密措施，具备保密设施，保证档案原件的安全和保密。在工作平台上建立监管系统，实时监控工作人员的操作过程，统一记录保存。

5、分批验收进行数据移交时，工作站上的数据必须在业主单位工作人员的现场监督下销毁，同时移交该批次数字化加工的监管系统监控记录。

6、不得在工作场所使用与工作无关的任何电器设备。

7、加工过程安全要求：

- 对服务器的操作有安全监管措施。

- USB端口封闭使用。

- 各操作均有日志记录：用户登录操作日志；用户文件传输操作日志；系统管理员操作日志；刻录光盘日志；文件上传日志；网络访问日志等。

- 按照既定规则、路径，自动备份目录数据、图像文件，并可进行数据库恢复。包括数据库增量备份、全库备份、制定时间自动备份、手动备份。

二、预算清单及参数配置

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 单位 | 单价/元 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案扫描 | 扫描、修图、质检、图片格式转换、挂接、数据备份（幅面大于A4且小于等于A3的，单面按2页计算，双面按4页计算） | 页 |  | 82000 |  | 预估8200卷，每卷预估10页 |
| 2 | 条目录入 | 卷内条目信息录入 | 条 |  | 78250 |  | 预估数量 |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：结算金额均依实际发生量和所报单价为准

附件2：

XXXXXXX项目采购合同（服务类）

合同编号WYGZ2021059-1

买  方：皖南医学院                        电话：XXX-XXXXXX

卖  方：XXXXXXXXXXXX                      电话： XXX-XXXXXX

买方通过        组织的          方式采购活动，经评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

- 服务名称及内容

本合同采购服务名称和内容同采购文件规定。

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 采购文件及答疑、更正公告;

- 采购文件标准文本中的“合同条款”；

- 中标或成交公告；

- 卖方提交的投标文件及书面承诺函；

- 双方另行签订的补充协议。

三、 本合同的总金额为￥       元(人民币大写：        )。

四、服务期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的    日内完成合同规定的服务内容，由买方进行验收。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时须邀请服务对象参与并出具意见，验收结果于验收结束之日起5个工作日内向社会公告。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

六、付款方式

(可编辑)

# 七、售后服务

（一）卖方对合同服务的质量保修期为验收证书签署之日起   个月。

（二）根据买方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的检验结果，发现服务的质量或性能与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实服务是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后     天内免费维修或更换有缺陷的部分。

（三）如卖方在收到通知后在政府采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

八、履约保证金

本项目履约保证金为￥           元(人民币大写：       )，收受人为           ，期限为验收合格后     。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

九、违约责任

（一）卖方服务期限超过合同约定服务期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的      %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方服务期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方履约不符合约定的质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，没收履约保证金，并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）买方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

#### 十、合同签订地点

本合同在                                    签订。

# 十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向           申请仲裁。②向 买方所在地  人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买    方：                           卖    方：

单位盖章：                           单位盖章：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

日    期：                           日    期:

附件3：

招标项目编号：WYGZ2021059                   正本

大学新生档案整理、数字化项目

报

价

函

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

一、报价表（金额单位：元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价： | 人民币小写: 元/年 人民币大写: 元/年 |
| 供货期 | 2021年、2022年、2023年 |

注：投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求采购人支付其他费用。

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

二、报价明细表（根据附件1自行制作）

三、服务承诺：（质量保证、售后服务等）

四、有关资质证明材料：（企业法人营业执照、法定代表人授权书、资质证明文件、询价函要求的其他有关证明材料复印件，并加盖公章）

五、法定代表人授权书

致：皖南医学院

本授权书声明：           （谈判供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方＂       *************项目（项目编号：*********）＂询价活动的合法授权人，以我方名义全权处理与该项目询价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明！

法定代表人签字或盖章：

职      务：

法定代表人授权人签字或盖章：

职      务：

谈判供应商名称：                （公章）

日期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件）

附件4：

皖南医学院采购质疑与投诉办法（试行）

第一章  总 则

第一条  为规范学校采购活动质疑和投诉行为，确保采购活动公平竞争、合理运转，保护参加学校采购活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和安徽省政府有关文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于学校采购活动质疑的提出和答复、投诉的提起和处理。

第三条  学校政府采购中的集中采购和分散采购项目质疑的提出与答复和投诉的提起与处理遵照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和安徽省有关规定执行，上级政策如有调整，按最新政策规定执行。

第四条  供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

第五条  采购质疑答复和投诉处理应当坚持依法依规、权责对等、公平公正、简便高效原则。

第六条  学校国有资产管理处（以下简称“国资处”）负责供应商质疑答复。学校委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

学校监察处负责接受和处理校内自主采购项目的投诉。

第七条  国资处、委托采购代理机构应当在采购文件中载明接收质疑函和受理投诉的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息。

第八条  供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

第九条  以联合体形式参加学校采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

第二章 质疑的提出

第十条  学校自主采购活动中，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向国资处、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第十一条  学校自主采购活动中，提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法依规获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在采购文件规定的时间内提出。

第十二条  学校自主采购活动中，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第十三条  供应商的书面质疑如不符合本办法第十二条的规定，国资处应及时书面告知其补充或修改书面质疑材料的具体内容，并规定重新提交书面质疑的期限。

第三章  质疑的答复

第十四条  供应商对学校自主采购活动有疑问的，可以向学校国资处、采购代理机构提出询问，国资处、采购代理机构应及时口头答复。

第十五条  国资处、采购代理机构对供应商提出的询问，应区别不同情况予以处理：属于工作中的问题，应当及时纠正；属于供应商的误解，应予以解释说明。

第十六条  学校自主采购活动中，国资处、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内（采用招标方式的3日内）作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

第十七条  供应商的书面质疑属于下列情形之一的，国资处、采购代理机构可不予受理，并以书面形式告知其不予受理的原因：

（一）未通过资格审核，或未参与该采购项目活动的供应商；

（二）已超过法律规定或采购文件约定的质疑期限；

第十八条  国资处可就供应商的质疑事项进行调查取证，有关当事人应当如实反映情况和提供有关材料。

第十九条  学校自主采购活动中，供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，国资处、采购代理机构可以组织原评标委员会、谈判小组、询价小组或者磋商小组协助答复质疑。

第二十条  采购评审人员应当积极配合国资处答复质疑供应商提出的质疑。

第二十一条  学校自主采购活动中，质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律及相关政策规定等依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

第二十二条  学校自主采购活动中，国资处、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，国资处应当将有关情况书面报告监察处。

第四章  投诉的提起

第二十三条  学校自主采购活动中，质疑供应商对国资处、采购代理机构的答复不满意，或者国资处、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，或者国资处、采购代理机构在采购活动中未正常履职、存在违规违纪行为的，可以在答复期满后7个工作日内向学校监察处提起投诉。

第二十四条  学校自主采购活动中，投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、投诉人的通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二十五条  投诉人应当根据本办法第七条规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法、依规进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经投诉处理。

第二十六条  供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第五章  投诉的处理

第二十七条  监察处收到投诉书后，应当在5个工作日内进行审查，审查后按照下列情况处理：

（一）投诉书内容不符合本办法第二十四条规定的，应当在收到投诉书5个工作日内一次性书面通知投诉人补正。补正通知应当载明需要补正的事项和合理的补正期限。未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，不予受理。

（二）投诉不符合本办法第二十五条规定条件的，应当在3个工作日内书面告知投诉人不予受理，并说明理由。

（三）投诉不属于本部门管辖的，应当在3个工作日内书面告知投诉人向有管辖权的部门提起投诉。

（四）投诉符合本办法第二十四条、第二十五条规定的，自收到投诉书之日起即为受理，并在收到投诉后8个工作日内向被投诉人和其他与投诉事项有关的当事人发出投诉答复通知书及投诉书副本。

第二十八条  国资处和其他与投诉事项有关的当事人应当在收到投诉答复通知书及投诉书副本之日起5个工作日内，以书面形式向监察处作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。

第二十九条  监察处处理投诉事项原则上采用书面审查的方式。监察处认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

第三十条  监察处可以根据法律、法规规定或者职责权限，委托相关单位或者第三方开展调查取证、检验、检测、鉴定。

质证应当通知相关当事人到场，并制作质证笔录。质证笔录应当由当事人签字确认。

第三十一条  监察处依法、依规进行调查取证时，投诉人、国资处以及与投诉事项有关的部门及人员应当如实反映情况，并提供监察处所需要的相关材料。

第三十二条  应当由投诉人承担举证责任的投诉事项，投诉人未提供相关证据、依据和其他有关材料的，视为该投诉事项不成立；国资处以及与投诉事项有关的部门及人员未按照投诉答复通知书要求提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同其放弃说明权利，依法承担不利后果。

第三十三条  监察处应当自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第三十四条  监察处处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

前款所称所需时间，是指监察处向相关单位、第三方、投诉人发出相关文书、补正通知之日至收到相关反馈文书或材料之日。

监察处向相关单位、第三方开展检验、检测、鉴定、专家评审的，应当将所需时间告知投诉人。

第三十五条  监察处在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知国资处暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

国资处收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者监察处发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

第三十六条  投诉处理过程中，有下列情形之一的，监察处应当驳回投诉：

（一）受理后发现投诉不符合受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三十七条  监察处受理投诉后,投诉人书面申请撤回投诉的，监察处应当终止投诉处理程序，并书面告知相关当事人。

第三十八条  投诉人对采购文件提起的投诉事项，监察处经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，监察处按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动。

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效，责令重新开展采购活动。

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同，责令重新开展采购活动。

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。

第三十九条  投诉人对采购过程或者采购结果提起的投诉事项，监察处经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，监察处按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动。

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。

投诉人对废标行为提起的投诉事项成立的，监察处应当认定废标行为无效。

第四十条  监察处作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，并加盖公章。投诉处理决定书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址等；

（二）处理决定查明的事实和相关依据，具体处理决定和法律依据；

（三）告知相关当事人申请行政复议的权利、行政复议机关和行政复议申请期限，以及提起行政诉讼的权利和起诉期限；

（四）作出处理决定的日期。

第四十一条  监察处应当将投诉处理决定书送达投诉人和与投诉事项有关的当事人，并及时将投诉处理结果在校园网公告。

第四十二条  监察处应当建立投诉处理档案管理制度。

第六章  法律责任

第四十三条  国资处、采购代理机构有下列情形之一的，由监察处责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规追究相应责任：

（一）拒收质疑供应商在质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合监察处处理投诉事宜。

第四十四条  投诉人在学校采购活动中2年内三次以上投诉查无实据的，列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由国资处、监察处列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加学校采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第四十五条  国资处在处理质疑过程中，发现采购当事人有违法违规行为的，应在规定的权限范围内及时给予处理；无权处理的，应移交有关部门依法依规处理。

第四十六条  国资处和监察处的工作人员在处理质疑、投诉过程中违反本办法规定及存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为的，学校将依法依规追究其相应责任。

第七章  附则

第四十七条  质疑函和投诉书应当使用中文。质疑和投诉文本采用我校制定的范本。

第四十八条  本办法由学校国有资产管理处负责解释。

第四十九条  本办法自发布之日起施行

附件5：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件6：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。