附件1：

主要技术要求及规范

一  技术要求

1、维修的PVC拉门1566扇，需要更换滑轮3132个，更换1.7米轨道铝合金条1566根.

2、对现有PVC拉门的二个的锈蚀的滑轮拆除，安装新的滑轮，滑轮打黄油。原来的轨道拆除，重新安装铝合金轨道，轨道必须使用玻璃胶辅佐固定。

3、滑轮要求为不锈钢支架带槽滑轮，质量为行业中上等，铝合金轨道要求为凤铝铝材或同等质量铝合金条。

4、校方提供滑轮、铝合金轨道轨道样品作为参考，投标单位提供的样品质量不低于校方提供的参考样品质量。投标时须提供滑轮2个和1米长铝合金轨道1根，否则不接受投标。

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术要求及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑轮 |  | 原滑轮拆除、安装新的不锈钢滑轮，安装时打黄油，滑轮要求为不锈钢支架,带槽滑轮,质量为同类中上等，提供样品2个。提供的样品质量不低于学校提供的参考样品。 | 只 | 3132 |
| 2 | 塑钢门窗铝轨 | 1.7米/根 | 原轨道拆除，安装新的轨道，安装时打玻璃胶，国内一线品牌 ，加厚型，耐摩擦，提供1米长样品一根。提供的样品质量不低于学校提供的参考样品。 | 根 | 1566 |

附件2：

招标项目编号：WYGZ2016038                          正本

皖南医学院

滨江校区1-6号学生宿舍PVC拉门维修项目

报

价

书

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2016038

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的关于滨江校区1-6号学生宿舍PVC拉门维修项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术要求及参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑轮 |  |  |  | 只 | 3132 |  |  |
| 2 | 塑钢门窗铝轨 | 1.7米/根 |  |  | 根 | 1566 |  |  |
| 3 | 拆装费 |  |  |  | 樘 | 1566 |  |  |
| 投标总价小写： 投标总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证、售后服务承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用；

2、投标人结算必须提供正式有效发票；

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

二、有关资质证明材料

（企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料）

附件3：(合同样本)

合同编号：

甲方（全称）： 皖南医学院

乙方（全称）：   中标人

根据询价采购，现同意将皖南医学院滨江校区学生1至6号楼1566个宿舍（以下简称甲方）PVC拉门维修项目，委托    公司（以下简称乙方）组织实施，本着公开、公平、公正的原则，双方就有关事项达成以下协议：

一、项目概况：滨江校区1至6号楼学生宿舍PVC拉门滑轮拆除更换，拉门轨道更换铝合金轨道。

二、施工要求

1、对现有PVC拉门的二个锈蚀的滑轮拆除，安装新的滑轮，原来的轨道拆除，重新安装铝合金轨道，轨道必须使用玻璃胶辅佐固定。

2、乙方进入房间维修更换，甲方物业应负责开门，乙方人员不得翻动学生宿舍任何物品。

3、乙方使用的滑轮XXX (品牌名称)，铝合金轨道XXX（品牌名称），甲方随机抽查乙方使用的材料，一旦发现和约定的品牌不一致，乙方必须全部更换。

4、乙方施工人员应文明施工，服从甲方管理。

三、合同工期：自合同签订之日起30日内完工。

四、合同价款

1、合同价款为XXX元。

2、该项目不预付工程款，项目验收合格后经过审计，付审计款的100%，付款前乙方需按照审计价款的5%交甲方作为质量保证金，一年后无质量问题退还。

3、乙方签订合同前需缴纳履约保证金XX元，项目验收合格后退还。

五、验收标准：乙方使用的滑轮和铝合金轨道必须和投标提供的样品一致，甲方应在乙方完工后一周内组织验收。

六、违约的责任：因乙方使用的滑轮和铝合金轨道不符合要求，造成项目无法验收合格，货款不能支付后果乙方自负。

七、未尽事宜，双方协商解决。