附件一：

采购需求

一、技术要求：

１、镜子厚度为5mm厚水银玻璃镜，四周需要车边，四角开孔用不锈钢螺丝固定，需要加装不锈钢装饰螺帽。

2、镜子安装必须牢固，辅助玻璃胶。

3、此次安装的镜子分部在4幢学生公寓近1000个房间，需要搬运安装至每个房间，玻璃镜子安装数量及位置:

| 宿舍号 | 房间数量 | 镜子尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240 | 1*1.4 | 240 |
| 2 | 240 | 1*1.4 | 240 |
| 3 | 110 | 1*1.4 | 110 |
| 4 | 292 | 1*1.4 | 292 |
| 5活动室 | 100 | 1*1 | 100 |

4、投标单位需踏勘现场。

二、维修时间及工作安排：

合同工期30天，延迟一天罚款500元。因质量问题造成项目无法验收合格，款项无法支付，责任有投标单位自负。

三、验收：

乙方完工后，甲方应立即组织验收，乙方提供的材料和维修方法必须达到甲方招标要求，因乙方材料不合格或维修效果达不到要求，造成该项目无法验收合格无法支付工程款，后果由乙方自负。

四、付款方式：

此工程不预付进度款，工程完工验收合格后报审计，甲方支付审计后工程款的100%，付款前乙方需将审计价款的5%交甲方作为质量保证金，一年后无质量问题无息退还。

五、投标要求：

1、投标报价含材料、搬运、安装、税费等一切费用。

2、项目预算为13万元，投标单位不得超过招标公告公布预算价格。不按要求报价的，视为无效报价。

附件二：

- 询价采购供应商报价书

- 项目编号:WYGZ2015028

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的滨江校区学生宿舍1-4#楼镜子制做安装项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术要求及参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水银玻璃镜 | 1*1.4米 | 厚度为5mm水银玻璃，四周车边，四角开孔，不锈钢螺丝固定，需要加装不锈钢装饰帽 |  | 块 | 882 |  |  |
| 2 | 水银玻璃镜 | 1*1米（暂定） | 厚度为5mm水银玻璃，四周车边，四角开孔，不锈钢螺丝固定，需要加装不锈钢装饰帽 |  | 块 | 100 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货期

合同签订后 30日内交货安装调试完毕，交付单位验收。

三、技术支持与服务承诺：

（质量保证、培训、售后服务等）

四、有关资质证明材料

投标函中请附：企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料。

五、供应商联系方式

供应商名称（盖章）:

地址：

联系人：

电话：                      手机号码：

开户银行：                  银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件三：(合同样本)

皖南医学院滨江校区学生宿舍1-4#楼镜子制做安装项目合同

根据公开招标，现同意将皖南医学院 （以下简称甲方）滨江校区学生宿舍1-4#楼镜子制做安装项目，委托_______公司（以下简称乙方）制作安装，本着公开、公平、公正的原则，双方就有关事项达成以下协议：

一、玻璃镜子尺寸为1*1.4米，厚度为5mm，四周需要车边，四角打眼用不锈钢螺丝固定，需要加装不锈钢装饰帽，同时需要用玻璃胶辅助固定。

二、甲方此次安装的玻璃镜子分部在4幢学生宿舍，约1000个房间，乙方负责将镜子安装到每个房间。

三、乙方安装时甲方物业人员派人开门，乙方需负责清理安装垃圾，乙方施工人员应文明施工，服从甲方管理。

四、合同工期：自合同签订起30日内完工，每延迟一天罚款500元。

五、此项目不预付工程款，项目完工验收合格后经过审计，付审计价款的100%，付款前乙方需按照审计价款的5%汇至甲方作为质量保证金，一年后无质量问题支付。

六、因乙方所提供的镜子厚度不足等质量问题，造成项目无法通过验收，货款不能支付责任乙方自行承担。甲方需在项目完工后一周内组织验收。

七、合同价款为_______元，报价含材料、搬运、安装等一切费用，乙方在合同签订前需缴纳履约保证金5000元，项目完工验收合格后退还。

八、未尽事宜，双方协商解决。、

附表：

玻璃镜子安装数量及位置

| 宿舍号 | 房间数量 | 镜子尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240 | 1*1.4 | 240 |
| 2 | 240 | 1*1.4 | 240 |
| 3 | 110 | 1*1.4 | 110 |
| 4 | 292 | 1*1.4 | 292 |
| 5活动室 | 100 | 1*1 | 100 |

甲方：皖南医学院                 乙方：

甲方代表：                       乙方代表

日期：2015年　月　日　　        日期：2015年　月　日