- 附件1：

- 询价采购供应商报价书

- 项目编号:WYGZ2015014

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的赭麓校区1号教学楼广播系统采购安装项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

一、报价表（金额单位：元）

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术要求及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音柱 | 定压式 | 30W | 只 | 12 |  |  |
| 2 | 无线话筒 | 一托二 | 主要技术参数: 系统采用高性能的语音压扩技术，1U金属机箱内建双频道接收模块。发射器输出功率:≥20mW；总滤波失真:< 0.5% (1kHz) 电源:1.5V或9V电池；通道组数：双通道；面板显示：LCD液晶显示，可同时显示RF／AF信号强度；自动选讯：可设定频率道、频率、静音为准等多项功能；振荡模式：PLL项位锁定频率合成；射频稳定度：±0.005%(﹣10～40℃)；载波频段：UHF 620～950MHz；频带宽度：50MHz换频频率数：200组；接收方式：双调谐器自动选讯；无线接收： 螺口天线50Ω；供电电压：DC11—16V（额定12V）；灵敏度：12dB uV(S／N ＞80db)；最大偏移度：±68KHz具有音量扩展；音频输出：非平衡：+4db（1.25V）／5KΩ；平衡：+10dB(2.5V)／600；综合频率响应：50Hz～18KHz±1db,输出插座：XLR平衡式及6.3φ不平衡式插座。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 广播话筒 |  | 不带前奏音 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 广播功放机 | 带前置合并式 | ≥240W | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 音量控制器 | 二线制 | ≥30W | 只 | 6 |  |  |
| 6 | 国标线缆 | RVV2*1.0 |  | 米 | 600 |  |  |
| 7 | 管材 | PVC |  | 米 | 500 |  |  |
| 8 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 9 | 标准 机柜 | 一米 |  | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 施工、安装调试、一年维护费 |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 税费 |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、各报价单位按照清单所提供的设备及技术要求报价。

2、中标单位签订合同前需缴纳2000元履约保证金。

3、报价中除线缆和线管外，其他均一次性包干，不做价格调整，管材和线缆按实际验收时数量计算。设备施工安装费一次性包死。

4、项目完工后，经过审计付审计价款的95%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题后支付。

5、施工期为20天，延迟一天罚款200元。

6、因所安装材料不符合招标清单造成项目无法验收，后果由参与投标单位自负。7．设备按相关文件执行维护维保。

二、有关资质证明材料

投标函中请附：企业法人营业执照、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料。

三、供应商联系方式

供应商名称（盖章）:

地址：

联系人：

电话：                      手机号码：

开户银行：                  银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件2：

合同主要条款

经过公开招标，甲方同意将皖南医学院新老校区1号教学楼广播安装项目委托乙方安装，按照公开、公平、公正原则，经过双方协商，就有关广播安装事项订立合同如下：

一、施工地点：

皖南医学院老校区1号教学楼6间教室，主控台安装在1101教室。

二、安装的具体要求

1．乙方所提供的设备必须符合甲方招标清单指定的品牌及型号要求。

2．乙方文明施工，线缆穿管走向平整美观，如因穿管需要开孔，孔口崩脱的墙面负责修复。

3．合同期内，乙方在接到甲方保修电话后，应在二小时赶到现场，进行维修。

4．合同价款为       元，大写               。除线缆和线管按实计算外，其他均包干，工程验收合格后，经过审计付审计价款的95%，余款为质量保证金，一年后无质量问题后支付。

5．因乙方所提供的材料不符合招标要求，导致无法验收合格，款项无法支付责任由乙方自行承担。工程安装完毕后，甲方应该在一周内组织验收。

6．施工期为7月20日至8月10日，延期一天罚款200元。

7．合同签订前，乙方应缴纳履约保证金2000元，工程验收合格后退还。

8．未尽事宜，双方协商解决。